# Plan de Capacitación PMI – Massalin

## Fase 4 - Evaluaciones - Confirmación de lectura OPL

# 1. Objetivo

Implementar una funcionalidad complementaria al visualizador de documentos que permita registrar la confirmación de lectura de documentos técnicos por parte de los usuarios.

La solución permitirá que, luego de consultar un documento desde el visualizador en Power BI, el usuario pueda acceder a una página de confirmación donde registrará formalmente que ha leído el documento correspondiente.

La confirmación quedará almacenada en una lista de SharePoint, permitiendo generar posteriormente reportes de cumplimiento, seguimiento y auditoría.

# 2. Flujo funcional de la solución

El proceso se integrará con el visualizador de documentos existente y seguirá el siguiente circuito:

- El usuario consulta un documento técnico desde el visualizador en Power BI.

- En la pantalla de resultados se habilita la opción “Confirmar lectura” asociada al documento visualizado.

- Al seleccionar esta opción, el usuario accede a una página moderna de SharePoint diseñada específicamente para el proceso de confirmación.

- La página presenta el contexto del documento (identificación y versión) y un formulario de confirmación.

- El usuario confirma que ha leído el documento y puede agregar comentarios opcionales.

- Un flujo automatizado registra la confirmación en una lista de SharePoint que actúa como repositorio de evidencias.

- Cada confirmación queda registrada con información del documento, usuario y fecha.

Este mecanismo permite mantener trazabilidad de lectura sin introducir complejidad adicional en la navegación del visualizador.

# 3. Alcance funcional

La funcionalidad incluye los siguientes componentes:

### Integración con el visualizador de documentos

Se incorporará un punto de acceso desde la pantalla de resultados del visualizador que permitirá al usuario iniciar el proceso de confirmación de lectura.

### Página de confirmación en SharePoint

Se implementará una página moderna de SharePoint que funcionará como interfaz de confirmación.

Esta página presentará:

- información contextual del documento

- formulario de confirmación de lectura

- campo opcional de comentarios

- botón de confirmación

El diseño seguirá la identidad visual institucional para mantener coherencia con la experiencia del sistema.

### Registro de confirmaciones

Cada confirmación de lectura generará un registro en una lista de SharePoint diseñada para almacenar evidencias de lectura.

El registro incluirá información como:

- documento confirmado

- versión del documento

- usuario que realizó la confirmación

- fecha y hora del registro

- comentarios opcionales

Este repositorio permitirá posteriormente generar métricas o reportes de cumplimiento.

### Automatización del registro

El proceso de registro será gestionado mediante flujos de Power Automate que se encargará de almacenar la información enviada desde el formulario.

# 4. Componentes tecnológicos involucrados

La solución se implementará utilizando los siguientes componentes del ecosistema Microsoft 365:

- Power BI
 Punto de acceso al proceso de confirmación desde el visualizador de documentos.

- SharePoint Online
 Página moderna de confirmación y repositorio de registros.

- Microsoft Forms
 Captura de la confirmación de lectura por parte del usuario.

- Power Automate
 Automatización del registro de confirmaciones.

- SharePoint Lists
 Almacenamiento estructurado de las evidencias de lectura.

Esta arquitectura permite mantener la solución dentro del stack corporativo sin requerir desarrollo personalizado.

# 5. Supuestos de implementación

La estimación considera los siguientes supuestos:

- El visualizador de documentos ya se encuentra implementado.

- Los documentos cuentan con identificadores o metadata que permiten su referencia desde el visualizador.

- La página de confirmación se implementará como SharePoint Modern Page sin desarrollo SPFx.

- El formulario de confirmación será breve y de interacción simple.

- Cada confirmación generará un registro independiente en la lista de SharePoint.

# 6. Estimación de esfuerzo detallada

## 1. Definición funcional del proceso

4 horas

En esta etapa se definirá el flujo funcional completo de la confirmación de lectura.

Incluye:

- análisis del proceso de confirmación dentro del flujo del visualizador

- definición de información que será registrada

- definición del comportamiento esperado para el usuario

- validación de estructura de datos de registro

El objetivo es asegurar una definición clara del proceso antes de iniciar la implementación.

## 2. Dirección visual y diseño de experiencia

8 horas

Se diseñará la experiencia visual de la página de confirmación de lectura siguiendo la identidad institucional.

Incluye:

- definición de estructura visual de la página

- jerarquía de información

- diseño de bloques informativos

- integración visual del formulario

- aplicación de paleta institucional

El objetivo es que la experiencia mantenga coherencia estética con el resto de la solución.

## 3. Integración con Power BI

4 horas

Se implementará el acceso al proceso de confirmación desde el visualizador de documentos.

Incluye:

- incorporación del botón o enlace de confirmación

- configuración de navegación hacia la página de confirmación

- validación de comportamiento desde Power BI Desktop y Service

Esto permitirá iniciar el proceso de confirmación directamente desde el visualizador.

## 4. Implementación de página moderna en SharePoint

14 horas

Se construirá la página moderna de SharePoint que actuará como interfaz del proceso de confirmación.

Incluye:

- creación de la página

- configuración de layout y secciones

- incorporación de bloques informativos

- integración del formulario de confirmación

- validación de comportamiento en distintos dispositivos

La página funcionará como punto central de interacción del usuario.

## 5. Configuración del formulario de confirmación

6 horas

Se configurará el formulario utilizado para registrar la confirmación de lectura.

Incluye:

- definición de campos del formulario

- configuración de confirmación de lectura

- incorporación de campo de comentarios opcionales

- ajustes de experiencia de usuario

El objetivo es mantener un formulario simple y claro.

## 6. Automatización del registro con Power Automate

5 horas

Se implementará el flujo automatizado encargado de registrar las confirmaciones.

Incluye:

- recepción de la confirmación enviada desde el formulario

- creación de registros en la lista de SharePoint

- almacenamiento de información contextual del documento

- validación básica del flujo

Este componente garantiza la persistencia de la información.

## 7. Pruebas y refinamiento final

6 horas

Se realizarán pruebas integrales del circuito completo.

Incluye:

- validación del flujo Power BI → SharePoint

- pruebas de confirmación de lectura

- verificación de registros generados

- ajustes menores de experiencia visual

El objetivo es asegurar estabilidad y coherencia funcional.

# 7. Resumen de estimación

| Etapa | Horas |
| --- | --- |
| Definición funcional | 4 h |
| Dirección visual | 8 h |
| Integración Power BI | 4 h |
| Página SharePoint | 14 h |
| Formulario de confirmación | 6 h |
| Automatización Power Automate | 5 h |
| Pruebas y refinamiento | 6 h |

### Total estimado: 56 horas

# 8. Mockup

Se incluye a continuación una representación gráfica ilustrativa que tiene como objetivo mostrar el aspecto estimado de la pantalla de confirmación de lectura.

Este mockup sirve como referencia visual para comprender la disposición de los elementos principales de la interfaz, la jerarquía de la información y la aplicación de la paleta de colores institucional.

La representación no corresponde necesariamente al diseño final exacto, sino que busca reflejar conceptualmente la experiencia de usuario prevista dentro de las limitaciones de una

página moderna de SharePoint.